BÀI 1 – ƯỚC LƯỢNG USER STORY

# 1. Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Khi đến thời gian bắt đầu, phiên có cần tự chuyển sang trạng thái khác hay chỉ cần hiển thị “Sắp diễn ra” trước giờ bắt đầu? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng gần như đồng thời, hệ thống cần xử lý thế nào để tránh cả hai đơn cùng được chấp nhận? |

# 2. Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể xuất phát từ lo ngại về thời gian và trạng thái, nhưng PO xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, không gồm tự chuyển trạng thái. Vì vậy LS01 đơn giản hơn Reference Story LS02 (3 SP), nên chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP đánh giá luồng tạo đơn và kiểm tra tồn kho là có thể kiểm soát; phiếu 8 SP phản ánh rủi ro xử lý đồng thời, giảm tồn khi xác nhận và hoàn tồn khi hủy. Dù đã làm rõ quy tắc hai khách tranh sản phẩm cuối, LS03 vẫn phức tạp và rủi ro hơn LS02 (3 SP), nên chốt 8 SP. |

# 3. Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point là đơn vị ước lượng tương đối về nỗ lực, độ phức tạp và mức độ bất định/rủi ro của một User Story, không phải số giờ làm việc cố định. Nếu quy đổi mọi Story Point thành 4 giờ, nhóm sẽ bỏ qua sự khác nhau giữa các Story và dễ tạo dự báo sai. Nhóm nên dùng Velocity — số Story Point hoàn thành trung bình qua các Sprint trước — để dự báo lượng công việc có thể nhận trong Sprint tiếp theo, mà không chuyển SP thành giờ.